Desenvolvimento de Aplicação Multiplataforma utilizando Qt

Cronograma de Projeto

Agosto/2014:

* Realizar pesquisas sobre o tema
* Escrever capítulo 2

Setembro/2014:

* Criação do código-fonte base (utilizado em todas as plataformas)
* Modelar as telas
* Escrever capítulos 1 e 3
* Pesquisar sobre comunicação assíncrona

Outubro/2014:

* Criação da parte de servidor e comunicação por rede
* Adaptação do código-fonte para as plataformas definidas
* Realizar estudo de caso
* Escrever capítulos 4 e 5

Novembro/2014:

* Escrever capítulos 6 e 7
* Terminar capítulo 1 e 5
* Terminar estudo de caso
* Terminar Monografia